Новгородская область

Новгородский район

Администрация Лесновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от.30.03.2022 №25

д. Лесная

О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие территории Лесновского сельского поселения на 2018-2023 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Лесновского сельского поселения, в целях развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры на территории Лесновского сельского поселения, постановлением Администрации Лесновского сельского поселения от 17.07.2017 № 42 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Лесновского сельского поселения, их формирования и реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Устойчивое развитие территории Лесновского сельского поселения на 2018-2023 годы», утвержденную постановлением Администрации Лесновского сельского поселения от 22.05.2017 № 33 (далее – Программа) следующие изменения:

- 1.1. В паспорте Программы внести следующие изменения:

1.1.1. Пункт 5 Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

- «

| - Объемы и источники финансирования программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей) | Год; источники; Всего. Федеральный бюджет; Областной бюджет; Местный бюджет; внебюджетные. 2018; 45,30; 733,85; 2 252,10; 100,0; 3 131,25. 2019; 0,0; 1 451,47; 5 041,80; 200,0; 6 693,27. 2020; 7 115,633; 14 348,228; 2 027,90; 319,3; 23 811,061. 2021; 1 007,212; 2 029,788; 2 115,53572; 210,01009; 5362,54581. 2022; 0,00; 1 450,0; 2 017,90131; 121,0; 3 588,90131. 2023; 0,0; 780,0; 1 437,39; 54,0; 2 271,39. Всего; 8 168,145; 20 793,336; 14 892,62703; 1004,31009; 44 858,41812. |
| --- | --- |

- ».

- 1.1.2. Дополнить подпункт 1.5 Задачи 5. «Реализация мероприятий по инициативе граждан, проживающих в сельской местности» пункта 7 Паспорта Программы «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

- «

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.5.4 | Обустройство пешеходной площадки, км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 |

».

1.2. Приложение 1 Мероприятия Программы изложить в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Лесновский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Лесновского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.lesnaya - adm.ru.

Глава Лесновского

сельского поселения					                 	С.Г. Калиничев

Приложение 1 к муниципальной программе

«Устойчивое развитие территории

Лесновского сельского поселения

на 2018-2023 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

«Устойчивое развитие территории Лесновского сельского поселения на 2018-2023 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  | Территориальная принадлежность (муниципальное образование) | Целевые показатели | Источник финансирования |  | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача 1. Обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог, улучшение их технического состояния, обеспечение безопасности движения автотранспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах |  | Лесновское сельское поселение |  | 1.1.1 |  | Местный бюджет | 1 732,53022 | 437,5 | 300,55 | 87,212 | 284,31441 |  | 271,35381 | 351,6 | Администрация Лесновского сельского поселения |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта, в том числе |  | Лесновское сельское поселение |  | 1.1.2 |  | Местный бюджет | 888,70904 | 237,4 | 97,95 | 273,117 | 63,41704 |  | 174,825 | 42,0 | Администрация Лесновского сельского поселения |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 15 458,0 | 425,0 | 800,0 | 11 202,0 | 1081,0 |  | 1170,0 | 780,0 |  |
| 2.1. | 2021 год: 1. Ремонт участка автомобильной дороги с асфальтобетонным покрытием по ул. Садовая в д. Лесная ("Дорога к дому") |  | Лесновское сельское поселение |  | 1.1.2 |  | Местный бюджет | 47,05545 | 0 | 0 | 0 | 47,05545 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 894,05320 | 0 | 0 | 0 | 894,05320 |  | 0 | 0 |  |
|  | 2. Ремонт участка автомобильной дороги с грунтовым покрытием по ул. Садовая в д. Лесная, Новгородского района |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 10,00163 | 0 | 0 | 0 | 10,00163 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 114,27836 | 0 | 0 | 0 | 114,27836 |  | 0 |  |  |
|  | 3. Ремонт участка автомобильной дороги с грунтовым покрытием 0+52,5 по ул. Березовая в д. Лесная Лесновского сельского поселения Новгородского района Новгородской области |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 6,35996 | 0 | 0 | 0 | 6,35996 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 72,66844 | 0 | 0 | 0 | 72,66844 |  | 0 | 0 |  |
| 2.2. | 2022 год: Ремонт автомобильной дороги по ул. Демидова в д. Лесная |  | Лесновское сельское поселение |  | 1.1.2 |  | Местный бюджет | 174,825 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 174,825 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1170,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1170,0 | 0 |  |
| 3 | Мероприятия на обеспечение первоочерёдных расходов за счет средств резервного фонда Правительства РФ: Организация трубопереезда к массиву из 24 участков; формирование съезда и уличной автодороги в комплексе под жилую застройку в массиве «Малиновка» |  | Лесновское сельское поселение |  | 1.1.2 |  | Областной бюджет | 197,103 | 0 | 0 | 197,103 | 0 |  | 0 | 0 | Администрация Лесновского сельского поселения |
| 4 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, в том числе: Разработка ПСД; гос.экспертиза. |  | Лесновское сельское поселение |  | 1.1.2 |  | Местный бюджет | 297,86827 | 0 | 0 | 210,747 | 87,12127 |  | 0 | 0 | Администрация Лесновского сельского поселения |
| 5 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию (геодезическая разбивка дорог общего пользования) |  | Лесновское сельское поселение |  | 1.1.2 |  | Местный бюджет | 46,0 | 0 | 0 | 0 | 46,0 |  | 0,0 | 0,0 | Администрация Лесновского сельского поселения |
| Задача 2. Благоустройство территорий населенных пунктов, улучшение их санитарного и экологического состояния для обеспечения достойного и комфортного проживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Организация уличного освещения с использованием новых технологий в том числе: - техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения; - коммунальные услуги за потребленную электроэнергию | Лесновское сельское поселение |  |  | 1.2.1. | Местный бюджет |  | 3 587,9139 | 524,4 | 532,20 | 510,10 |  | 721,2139 | 650,0 | 650,0 | Администрация Лесновского сельского поселения |
| 6.1 | Мероприятия на обеспечение первоочерёдных расходов за счет средств резервного фонда Правительства РФ: Организация уличного освещения на ул. Полевой | Лесновское сельское поселение |  |  | 1.2.1 | Областной бюджет |  | 80,0 | 0 | 0 | 80,0 |  | 0 | 0 | 0 | Администрация Лесновского сельского поселения |
| 6.2 | Организация уличного освещения с использованием новых технологий за счет средств иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских, сельских поселений на финансирование расходных обязательств, связанных с финансовым обеспечением первоочередных расходов в 2021 году | Лесновское сельское поселение |  |  | 1.2.1 | Областной бюджет |  | 397,00 | 0 | 0 | 0 |  | 397,0 | 0 | 0 | Администрация Лесновского сельского поселения |
| 7 | Озеленение территории поселения: - скашивание травостоя; - посадка саженцев - вырубка опасных деревьев | Лесновское сельское поселение |  |  | 1.2.2. | Местный бюджет |  | 104,4 | 26,0 | 35,0 | 0,0 |  | 0,0 | 21,7 | 21,7 | Администрация Лесновского сельского поселения |
| 8 | Организация и содержание мест захоронения | Лесновское сельское поселение |  |  | 1.2.3. | Местный бюджет |  | 146,93982 | 0,00 | 43,80 | 0,00 |  | 3,13982 | 50,0 | 50,0 | Администрация Лесновского сельского поселения |
| 9 | Прочие мероприятия по благоустройству в том числе: - Организация по удалению и вывоза мусора; -уборка территории; - Ремонт детских площадок | Лесновское сельское поселение |  |  | 1.2.4 | Местный бюджет |  | 2 989, 25178 | 844,8 | 562,2 | 351,8 |  | 449,33928 | 643,0225 | 138,09 | Администрация Лесновского сельского поселения |
| Задача 3. Усиление противопожарной защиты объектов и населенного пункта сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Обеспечение пожарной безопасности: - Проведение мероприятий по информированию населения сельского поселения по предупреждению и профилактике чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также пожарной безопасности; - Мероприятия по поддержанию в нормативном состоянии пожарных гидрантов | Лесновское сельское поселение |  |  | 1.3.1. | Местный бюджет |  | 266,45 | 42,0 | 40,9 | 28,95 |  | 38,6 | 58,0 | 58,0 | Администрация Лесновского сельского поселения |
| Задача 4. Повышение физкультурно-оздоровительного уровня жизни населения Лесновского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Мероприятие на создание и обустройство детской игровой площадки в д.Лесная |  |  | Лесновское сельское поселение | 1.4.1. | Местный бюджет |  | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Администрация Лесновского сельского поселения |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 254,7 | 254,7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 45,3 | 45,3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 11.1 | Мероприятие на создание и обустройство детской игровой площадки в д.Лесная по ул. 60 лет СССР д.8, д.10, д.12 |  |  | Лесновское сельское поселение | 1.4.2. | Местный бюджет |  | 252,0 | 0 | 0 | 252,0 |  | 0 | 0 | 0 | Администрация Лесновского сельского поселения |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 207,80 | 0 | 0 | 207,80 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 632,20 | 0 | 0 | 632,20 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 108,0 | 0 | 0 | 108,0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 5. Реализация мероприятий по инициативе граждан, проживающих в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Мероприятие на создание и обустройство зоны отдыха (перед зданием администрации по ул.Пл.Мира д.1) |  |  | Лесновское сельское поселение | 1.5.1. | Местный бюджет |  | 199,0 | 0 | 199,0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Администрация Лесновского сельского поселения |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 600,0 | 0 | 600,0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 200,0 | 0 | 200,0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 12.1 | Мероприятие на создание и обустройство зоны отдыха по ул.60 лет СССР (за зданием МАУ «Лесновский сельский Дом культуры») |  |  | Лесновское сельское поселение | 1.5.2. | Местный бюджет |  | 315,0 | 0 | 0 | 0 |  | 315,0 | 0 | 0 | Администрация Лесновского сельского поселения |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 1007,212 | 0 | 0 | 0 |  | 1007,212 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 42,788 | 0 | 0 | 0 |  | 42,788 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 135,0 | 0 | 0 | 0 |  | 135,0 | 0 | 0 |  |
| 12.2 | Модернизация уличного освещения в деревне Лесная, в том числе: Замена светильников уличного освещения на светодиодные |  |  | Лесновское сельское поселение | 1.5.3 | Областной бюджет |  | 280,0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 280,0 | 0 | Администрация Лесновского сельского поселения |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 84,0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 84,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 36,0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 36,0 | 0 |  |
| 12.3 | Обустройство пешеходной дорожки в д.Лесная |  |  | Лесновское сельское поселение | 1.5.4 | Областной бюджет |  | 0,00 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 126,0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 126,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 54,0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 54,0 |  |
| Задача 6. Поддержка проектов местных инициатив граждан, проживающих в Лесновском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Мероприятия по поддержке местных инициатив граждан, проживающих в Лесновском сельском поселении: (Ограждение детской площадки по ул. 60 лет СССР д.6, д.8 корпус 2, в соответствии с решением собрания членов ТОС «Радуга») |  |  | Лесновское сельское поселение | 1.6.1. | Местный бюджет |  | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Администрация Лесновского сельского поселения |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 54,15 | 54,15 | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 13.1 | Мероприятия по поддержке обустройства придомовой территории (приобретение ограждения) дома 10 по ул.60 лет СССР в границах территории ТОС «Надежда» |  |  | Лесновское сельское поселение | 1.6.1 | Местный бюджет |  | 15,0 | 0 | 15,0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Администрация Лесновского сельского поселения |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 51,47 | 0 | 51,47 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 13.2 | Мероприятие по благоустройству детской площадки в д.Лесная по ул. 60 лет СССР д.16, д.4 корп.2, д.2 |  |  | Лесновское сельское поселение | 1.6.1 | Местный бюджет |  | 210,0 | 0 | 0 | 210,0 |  | 0 | 0 | 0 | Администрация Лесновского сельского поселения |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 700,0 | 0 | 0 | 700,0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 211,3 | 0 | 0 | 211,3 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 13.3 | Мероприятия по поддержке обустройства придомовой территории (приобретение ограждения, скамеек, урн) дома 16 по ул.60 лет СССР в границах территории ТОС «Мечта» |  |  | Лесновское сельское поселение | 1.6.1 | Местный бюджет |  | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 |  | 0 | 0 | 0 | Администрация Лесновского сельского поселения |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 69,50 | 0 | 0 | 69,5 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 13.4 | Мероприятия по поддержке обустройства придомовой территории (приобретение ограждения) дома 6 корпус 2 и дома 4 по ул.60 лет СССР в границах территории ТОС «Березка» |  |  | Лесновское сельское поселение | 1.6.1 | Местный бюджет |  | 20,0 | 0 | 0 | 0 |  | 20,0 | 0 | 0 | Администрация Лесновского сельского поселения |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 59,0 | 0 | 0 | 0 |  | 59,0 | 0 | 0 |  |
| 13.5 | Мероприятия по ремонту пешеходных дорожек в д.Лесная Пл.Мира между д.6 и д.4, по ул. 60 лет СССР от д.3 до д.18 (школа) |  |  | Лесновское сельское поселение | 1.6.1 | Местный бюджет |  | 87,39 | 0 | 0 | 0 |  | 87,39 | 0 | 0 | Администрация Лесновского сельского поселения |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 450,0 | 0 | 0 | 0 |  | 450,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 75,01009 | 0 | 0 | 0 |  | 75,01009 | 0 | 0 |  |
| 13.6 | Благоустройство контейнерных площадок для мусора в д.Лесная |  |  | Лесновское сельское поселение | 1.6.1 | Местный бюджет |  | 65,0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 65,0 | 0 | Администрация Лесновского сельского поселения |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 85,0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 85,0 | 0 |  |
| Задача 7. Создание благоприятных условий устойчивого развития в сфере культуры на территории Лесновского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Мероприятия, направленные на капитальные и ремонтные работы МАУ «Лесновский сельский Дом культуры» |  |  | Лесновское сельское поселение | 1.7.1 | Местный бюджет |  | 3 215,20 | 0 | 3 215,20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | МАУ «Лесновский сельский Дом культуры» |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 15. | Мероприятия направленные на создание модернизации учреждения культурно- досугового типа, находящегося на территории д. Лесная включая строительство, реконструкции и капитальный ремонт зданий в т.ч. капитальный ремонт фасада и замена окон (в МАУ «Лесновский сельский Дом культуры») |  |  | Лесновское сельское поселение | 1.7.1 | Местный бюджет |  | 83,974 | 0 | 0 | 83,974 |  | 0 | 0 | 0 | МАУ «Лесновский сельский Дом культуры» |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 1829,945 | 0 | 0 | 1829,945 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 6 483,433 | 0 | 0 | 6483,433 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 16. | Мероприятия на обеспечение первоочерёдных расходов за счет средств резервного фонда Правительства РФ (приобретение и установка 2-ух входных дверей в ДК) |  |  | Лесновское сельское поселение | 1.7.2 | Областной бюджет |  | 61,880 | 0 | 0 | 61,880 |  | 0 | 0 | 0 | МАУ «Лесновский сельский Дом культуры» |