

**Российская Федерация**

**Новгородская область Новгородский район**

**Администрация Лесновского сельского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 27.02.2019 № 12/3

д. Лесная

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Лесновского сельского поселения на 2018-2022 годы»**

В соответствии с постановлением администрации Лесновского сельского поселения от 17.07.2017 № 42 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Лесновского сельского поселения, их формирования и реализации», Уставом Лесновского сельского поселения,

Администрация Лесновского сельского поселения

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Лесновского сельского поселения на 2018-2022 годы» за 2018 год согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании Лесновского сельского поселения «Лесновский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Лесновского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:www.lesnaya - adm.ru.

Глава Лесновского сельского поселения Е.Н. Соломахина

Приложение

к постановлению от 27.02.2018 г. № 12/3

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждаю  Глава Лесновского сельского поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Н. Соломахина |
|  |  |

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Лесновского сельского поселения на 2018-2022 годы»

за 2018 год

(отчетный период)

Таблица 1 – Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | | Средства федерального  бюджета | | | Средства областного  бюджета | | | Средства местного  бюджета | | | Внебюджетные  источники | |
| профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по муниципальной программе, в том числе:\* | 771,50 | 771,50 | 392,3 | 392,3 | 392,3 | 224,9 | 224,9 | 224,9 | 154,3 | 154,3 | 154,3 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2 – Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Лесновского сельского поселения на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты  реализации | Проблемы, возникшие  в ходе реализации  мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | | | | |
| 1.1 | Мероприятие 1  Мероприятие на выполнение работ по ремонту и благоустройству дворовых территорий МКД:  1.Установка скамеек  2.Установка урн | -------------- | ----------------- |  |
| 1. Благоустройство общественных территорий | | | | |
| 1.2 | Мероприятие 2  Мероприятие на выполнение работ по ремонту и благоустройству общественных территорий:  1.Благоустройство спортивной площадки по адресу: д.Лесная, Пл. Мира, д.1, земельный участок №1  2.Благоустройство детской площадки по адресу: д.Лесная, Пл. Мира, д.1, земельный участок № 1 | 2018 – 2020 г.г. | Реализован 1 этап (2018 год) согласно утвержденного дизайн-проекта |  |

Таблица 3 – Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Лесновского сельского поселения на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | | | Обоснование отклонений  значений целевого показателя  на конец отчетного периода  (при наличии) |
| год,  предшествующий отчетному | план на год | факт за  отчетный  период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий, ед. | \_\_\_ | 0 | 0 | Отсутствие заявок и предложений по благоустройству дворовых территорий для участия в муниципальной программе |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий, ед. | \_\_\_ | 1 | 1 |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету о реализации

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Лесновского сельского поселения на 2018-2022 годы» за 2018 год

В 2018 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Лесновского сельского поселения на 2018-2022 годы» было предоставлено 771,5 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 392,3 тыс. руб., средства областного бюджета - 224,9 тыс. руб., средства местного бюджета Лесновского сельского поселения - 154,3 тыс. руб.

На исполнение мероприятий программы было запланировано 771,5 тыс. руб., израсходовано 771,5 тыс. рублей, что составляет 100 %.

В течение 2018 года Администрацией Лесновского сельского поселения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Лесновского сельского поселения на 2018-2022 годы» неоднократно вносились изменения:

- постановлением от 30.11.2017 № 90;

- постановлением от 07.12.2017 № 91;

- постановлением от 20.12.2017 № 95;

- постановлением от 15.01.2018 № 1;

- постановлением от 22.01.2018 № 4;

- постановлением от 30.01.2018 № 6;

- постановлением от. 22.03.2018 № 36;

- постановлением от. 27.03.2018 № 41;

- постановлением от 22.06.2018 № 68.

Внесение изменений было обусловлено внесением изменений в постановление Правительства Новгородской области от 01.09.2017 № 305 «Об утверждении государственной программы Новгородской области «Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований Новгородской области на 2018-2022 годы»; отсутствием заявок и предложений по благоустройству дворовых территорий для участия в муниципальной программе; источников финансирования мероприятий программы; корректировкой паспорта и перечня программных мероприятий.

Освоение средств по мероприятию программы осуществлялось посредством размещения муниципального заказа в установленном порядке и проведение электронного аукциона. По итогам проведенного аукциона 17.07.2018 г. с ИП Цветков А.С. был заключен муниципальный контракт № 0150300013218000004-0146253-01 на выполнение работ по обустройству спортивной площадки (1 очередь 2018 год) по адресу ул. Площадь Мира, дом 1, д. Лесная, Новгородского района, Новгородской области.

Муниципальный контракт исполнен в полном объеме.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется по двум направлениям:

1. Интегральная оценка эффективности реализации программы в 2017 году по степени достижения целевых показателей и задач программы, эффективности расходования денежных средств, предусмотренных на реализацию:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатель** | **Вариант оценки** | **Значение** | **Вес**  **показателя** | **Интегральная** |
|  |  |  | **оценка в** |
|  |  |  | **баллах** |
|  |  |  |  | **(гр.4 гр.5)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Актуальность на настоящий момент программы в целом и ее мероприятий в соответствии с концепцией социально-экономического развития | Соответствует | 1 | 15 | 15 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 2 | Соответствие количества достигнутых и запланированных программой критериев оценки эффективности (ожидаемых результатов, целевых показателей) | Отношение количества достигнутых к количеству запланированных программой критериев оценки эффективности (ожидаемых результатов, целевых показателей) | 1 | 20 | 20 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| 3 | Выполнение мероприятий программы в отчетном году | Отношение выполненных мероприятий программы к общему числу запланированных мероприятий | 1 | 15 | 15 |
|  |  |  |  |  |
| 4 | Выполнение мероприятий программы с начала ее реализации | Отношение выполненных мероприятий программы к общему числу запланированных мероприятий | 1 | 10 | 10 |
|  |  |
| 5 | Уровень фактического объема финансирования программы с начала ее реализации | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой | 1 | 40 | 40 |
|  |

Интегральная оценка эффективности реализации программы составила 100%.

2. Оценка бюджетной эффективности программы.

Бюджетная эффективность программы (степень реализации расходных обязательств), определяемая как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию программы, к утвержденному плану, составила 100 %.