Российская Федерация

Новгородская область Новгородский район

Администрация Лесновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.02.2018 № 	12

д. Лесная

О внесении изменений в постановление от 22.05.2017 № 33 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Лесновского

сельского поселения на 2018-2020 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»,

Администрация Лесновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в муниципальную программу «Устойчивое развитие территории Лесновского сельского поселения на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением от 22.05.2017 № 33 (далее – Программа):

  - Пункт 5 Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

| - Объемы и источники финансирования программы в целом и по годам реализации (тыс. руб) | Год; источники; Всего. Феде- ральный бюджет; Обла-стной бюджет; Мест-ный бюджет; внебюджетные. 2018; 210,0; 1367,0; 1083,0; 0; 2660,0. 2019; 420,0; 625,0; 1578,7; 200,0; 2823,7. 2020; 0; 0; 0; 0; 0. Всего; 630,0; 1992,0; 2661,7; 200,0; 5483,7. |
| --- | --- |

  - Пункт 7 Паспорта Программы дополнить текстом следующего содержания:

| 1.5 | Задача 5. Реализация мероприятий по инициативе граждан, проживающих в сельской местности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.1 | Создание и обустройство зоны отдыха, шт. | 0 | 1 | 0 |

  - Пункт 4 Программы изложить в следующей редакции:

«4. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Лесновского сельского поселения.

Общий объем финансирования Программы составляет – 5483,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 2660,0 тыс. руб.;

2019 год – 2823,7 тыс. руб.;

2020 год – 0 тыс. руб.»

  - Пункт 5 Программы дополнить текстом следующего содержания:

«Создание и обустройство в 2019 году зоны отдыха на территории Лесновского сельского поселения направлено на оздоровление жителей, объединения различных групп населения при проведении совместных мероприятий и праздников.

Территория реализации проекта расположена в непосредственной близости от административного здания поселения, в центре деревни. Парковая зона отдыха будет доступна для занятий и отдыха жителей и гостей деревни в любое удобное для них время. Чувство соучастия в общем деле, направленное на улучшение собственной жизни, жизни других людей и является важным условием данного проекта. Это прекрасная возможность дать жителям почувствовать себя участником в преобразовании родной деревни.

Культурная зона парка будет представлять собой территорию с прогулочными дорожками и центральную часть, к которой ведут тротуарные дорожки. Дорожки образуют зоны отдыха для разных возрастных категорий жителей. Предполагается, что территория парка должна быть хорошо освещена в вечернее и ночное время. Проект также включает в себя установку множества скамеек для отдыха.»

  - Приложение 1 к Программе изложить в прилагаемой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании Администрации Лесновского сельского поселения «Лесновский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Лесновского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.lesnaya - adm.ru.

Глава Лесновского сельского поселения					Е.Н. Соломахина

Приложение 1

Мероприятия программы

«Устойчивое развитие территории Лесновского сельского поселения на 2018-2020 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Территориальная принадлежность (муниципальное образование) |  | Целевые показатели |  | Источник финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Исполнитель программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
|  | Задача 1. Обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог, улучшение их технического состояния, обеспечение безопасности движения автотранспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах |  | Лесновское сельское поселение |  | 1.1.1 | Местный бюджет | 557,7 | 261 | 296,7 |  | 0 | Администрация Лесновского сельского поселения |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта |  | Лесновское сельское поселение |  | 1.1.2 | Местный бюджет | 46 | 23 | 23 |  | 0 | Администрация Лесновского сельского поселения |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 890 | 445 | 445 |  | 0 |  |
|  | Задача 2. Благоустройство территорий населенных пунктов, улучшение их санитарного и экологического состояния для обеспечения достойного и комфортного проживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Организация уличного освещения с использованием новых технологий | Лесновское сельское поселение |  | 1.2.1. |  | Местный бюджет | 751,80 | 375,9 | 375,9 | 0 |  | Администрация Лесновского сельского поселения |
| 4 | Озеленение территории поселения | Лесновское сельское поселение |  | 1.2.2. |  | Местный бюджет | 174,0 | 99,0 | 75,0 | 0 |  | Администрация Лесновского сельского поселения |
| 5 | Прочие мероприятия по благоустройству | Лесновское сельское поселение |  | 1.2.3. |  | Местный бюджет | 1032,2 | 466,1 | 566,1 | 0 |  | Администрация Лесновского сельского поселения |
|  | Задача 3. Усиление противопожарной защиты объектов и населенного пункта сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Обеспечение пожарной безопасности | Лесновское сельское поселение |  | 1.3.1. |  | Местный бюджет | 84 | 42 | 42 | 0 |  | Администрация Лесновского сельского поселения |
|  | Задача 4. Повышение физкультурно-оздоровительного уровня жизни населения Лесновского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Создание и обустройство детской игровой площадки | Лесновское сельское поселение |  | 1.4.1. |  | Местный бюджет | 100 | 100 | 0 | 0 |  | Администрация Лесновского сельского поселения |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 90,0 | 90,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 210,0 | 210,0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Задача 5. Реализация мероприятий по инициативе граждан, проживающих в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Создание и обустройство зоны отдыха | Лесновское сельское поселение |  | 1.5.1. |  | Местный бюджет | 200,0 | 0 | 200,0 | 0 |  | Администрация Лесновского сельского поселения |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 180,0 | 0 | 180,0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 420,0 | 0 | 420,0 | 0 |  |  |