

**Российская Федерация**

**Новгородская область Новгородский район**

**Администрация Лесновского сельского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 10.11.2017 № 80

д. Лесная

**Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Лесновского сельского поселения на 2018-2022 годы»**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Новгородской области от 01.09.2017 № 305 «Об утверждении государственной программы Новгородской области «Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований Новгородской области на 2018 - 2022 годы», Уставом Лесновского сельского поселения, постановлением Администрации Лесновского сельского поселения от 17.07.2017 № 42 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Лесновского сельского поселения, их формирования и реализации», в целях повышения уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов на территории Лесновского сельского поселения, повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов на территории Лесновского сельского поселения,

Администрация Лесновского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Лесновского сельского поселения на 2018-2022 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лесновский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Лесновского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:www.lesnaya - adm.ru.

Глава Лесновского сельского поселения Е.Н. Соломахина

Утверждено

постановлением Администрации

Лесновского сельского поселения

от 10.112017 № 80

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды на территории Лесновского сельского поселения на 2018-2022 годы»**

Паспорт муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Лесновского сельского поселения на 2018 – 2022 годы»

**Паспорт муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Наименование Программы | | Формирование современной городской среды на территории Лесновского сельского поселения на 2018-2022 годы | | | | | |
| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы | | Администрация Лесновского сельского поселения | | | | | |
| 1. Соисполнители муниципальной программы | | Собственники помещений многоквартирных домов (далее – МКД) | | | | | |
| 1. Сроки и этапы реализации программы | | 2018-2022 годы | | | | | |
| 1. Объемы и источники финансирования программы в целом и по годам реализации   (тыс. руб) <2> | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Год | источники | | | | Всего  <1> | | Феде-  ральный бюджет  <1> | Обла-стной бюджет  <1> | Мест-ный бюджет  <1> | Вне-  бюд-жетные  <1> | | 2018 | 0 | 446,153 | 118,36 | 27,3 | 591,813 | | 2019 | 0 | 188,00 | 51,200 | 16,8 | 256,00 | | 2020 | 0 | 74,942 | 22,410 | 14,7 | 112,052 | | 2021 | 0 | 107,400 | 30,00 | 12,6 | 150,0 | | 2022 | 0 | 74,500 | 20,200 | 6,3 | 101,00 | | | | | | |
| 1. Механизм организации контроля | | Оценка соотношения эффективности реализации Программы с приоритетами, целями и показателями прогноза социально - экономического развития Лесновского сельского поселения и контроль за реализацией Программы осуществляет Глава Лесновского сельского поселения | | | | | |
| 1. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:   <3> | | | | | | | |
| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | | Значение целевого показателя по годам | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель. Создание благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения на территории Лесновского сельского поселении | | | | | | |
| 1.1 | Задача 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | | | | | | |
| 1.1.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий, ед. | | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 1.2 | Задача 2: Благоустройство общественных территорий | | | | | | |
| 1.2.1 | Количество благоустроенных общественных территорий, ед. | | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 |

<1> Корректируется после заключения соглашений с Правительством Новгородской области о предоставлении субсидий из областного бюджета и принятия решения Совета депутатов Лесновского сельского поселения о бюджете Лесновского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период.

<2> Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета.

<3> Мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Лесновского сельского поселения на 2018-2022 годы» приведены в Приложении 1.

1. **Технико-экономическое обоснование муниципальной программы**

Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления поселений, в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», является решение вопросов благоустройства территории, создание современной городской среды как одного из составляющих элементов комплексного развития территории, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Важным этапом, предшествующим разработке мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Лесновского сельского поселения на 2018 – 2022 годы», проведение объективного анализа текущего состояния уровня благоустройства территории поселения, определение наиболее проблемных мест, определение приоритетных направлений развития территории поселения в целях создания современной городской среды, удобной и комфортной для проживания граждан.

Дворовые территории МКД, общественные территории являются неотъемлемой частью архитектурно-планировочной инфраструктуры Лесновского сельского поселения. Состояние дворовых территорий влияют на комфортность проживания в МКД, на возможность своевременного и качественного обслуживания имущества МКД, на своевременное оказание помощи жителям МКД специальными службами. Комфортность проживания в многоквартирных домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожно - тропиночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских и спортивно - игровых площадок, комплектации дворов элементами городской мебели, организации площадок для отдыха взрослых, устройства хозяйственно - бытовых площадок, площадок для индивидуального транспорта, организации площадок для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и временного хранения мусора. Увеличение количества личного транспорта жильцов МКД, специального транспорта для оказания услуг в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния покрытий, организации пешеходного движения требует комплексного подхода и принятия, неотложных мер по ремонту и реконструкции дворовых территорий.

По результатам проведенной инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, сформирован перечень дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, расположенных на территории Лесновского сельского поселения (Приложение № 2, 3). В перечень включено 12 общественных территорий и 13 дворовых территорий МКД.

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий общего пользования создаст условия для организации полноценного отдыха и досуга населения.

Основной целью Программы на 2018-2022 годы является реализация мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов с расположенными на них элементами благоустройства, а также благоустройство общественных территорий, расположенных на территории Лесновского сельского поселения.

Основными принципами формирования Программы являются приоритетность и обоснованность в выборе объектов благоустройства, привлечение широкого круга населения, как к выбору объектов благоустройства, так и к организации общественного контроля за качеством и сроками производимых работ, привлечение заинтересованных лиц к работам по благоустройству.

Средства, предусмотренные на благоустройство дворовых территорий, направляются на финансирование работ по минимальному и (или) дополнительному перечню работ по благоустройству.

Вся информация по проекту «Формирование современной городской среды на территории Лесновского сельского поселения на 2018-2022 годы» подлежит публикации на официальном сайте Администрации Лесновского сельского поселения в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

Перечень работ по благоустройству дворовых территорий МКД формируется исходя из минимального и (или) дополнительного перечней работ.

Минимальный перечень работ по благоустройству включает следующие виды:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установка скамеек;

установка урн.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (далее дополнительный перечень работ по благоустройству) включает следующие виды работ:

оборудование детских и (или) спортивных площадок;

оборудование автомобильных парковок;

озеленение территорий;

иные виды работ, определенные муниципальной программой.

Программой предусматривается наличие средств собственников помещений многоквартирных домов в размере 15 % от общей стоимости работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов исходя из минимального перечня работ по благоустройству и (или) в размере 30 % от общей стоимости работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения фактической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения фактической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения и соответствовать требованиям СП 42.13330.2011.Градостроительство и СП 59.13330.2012. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения, Федеральному закону от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Перечень работ по обеспечению доступной городской среды для инвалидов и маломобильных групп населения, включают в себя:

- оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, парках, на площадях;

- установка скамеек со спинками и подлокотниками;

- устройство зон с установкой тренажеров для людей с ограниченными возможностями;

- оборудование тротуаров и тренажеров бордюрными пандусами для въезда;

- устройство пандусов на придомовых и общественных территориях;

- парковочные места на придомовых территориях;

- устройство тактильной плитки для слабовидящих;

- устройство входной группы для беспрепятственного прохода на дворовую и общественную территорию.

**II. Перечень и анализ социальных, финансово – экономических и**

**прочих рисков реализации муниципальной программы**

Реализация Программы зависит от ряда рисков, которые могут в значительной степени оказать влияние на значение показателей ее результативности и в целом на достижение результатов муниципальной программы. К ним следует отнести макроэкономические, финансовые, правовые и управленческие риски.

Макроэкономические риски связаны с возможностями снижения темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, с финансовым кризисом. Указанные риски могут отразиться на недофинансировании Программы, и в конечном итоге на реализации ряда мероприятий Программы.

К правовым рискам реализации Программы можно отнести:

- риски, связанные с изменениями законодательства (на федеральном и областном уровне).

Регулирование данных рисков осуществляется посредством активной нормотворческой деятельности на муниципальном и областном уровне - проявлении законодательной инициативы и участии в разработке областного законодательства.

В качестве мер управления указанными рисками в целях минимизации отрицательных последствий в процессе реализации муниципальной программы предусматривается следующее:

- проведение мониторинга действующего законодательства, влияющего на выполнение программных [мероприятий](file:///K:\AppData\Local\Temp\Rar$DI21.181\Программы%202015\Программы%202015\Программы%20к%20бюджету\Программы\ПРОГРАММА%20%20новая%202014.doc#Par1098#Par1098), достижение поставленной цели и решение задач;

- проведение ежегодной корректировки показателей и [мероприятий](file:///K:\AppData\Local\Temp\Rar$DI21.181\Программы%202015\Программы%202015\Программы%20к%20бюджету\Программы\ПРОГРАММА%20%20новая%202014.doc#Par1098#Par1098) Программы по результатам мониторинга изменений внешних факторов, влияющих на реализацию муниципальной программы.

**III. Механизм управления реализацией Программы**

Администрация Лесновского сельского поселения организует реализацию Программы, несет ответственность за ее результаты, рациональное использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения контрактов в соответствии с законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.

Оценку соотношения эффективности реализации Программы с приоритетами, целями и показателями прогноза социально - экономического развития Лесновского сельского поселения и контроль за реализацией Программы осуществляет Глава Лесновского сельского поселения.

В ходе реализации Программы Администрации Лесновского сельского поселения:

- определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы;

- в случае необходимости, инициирует внесение изменений Программы, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством – в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию Программы в целом.

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

Администрация Лесновского сельского поселения представляет Главе Лесновского сельского поселения информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальной программы в части финансового обеспечения, в том числе с учетом внесения изменений в объемы финансирования муниципальной программы.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Лесновского сельского поселения

на 2018-2022 годы»

**«Мероприятия муниципальной программы**

«Формирование современной городской среды на территории Лесновского сельского поселения на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (руб.)<2> | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Задача 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Выполнение работ по ремонту и благоустройству дворовых территорий МКД:  1.Установка скамеек  2.Установка урн | Администрация Лесновского сельского поселения | 2018-  2022 | 1.1.1 | Бюджет  сельского поселения | 18200 | 11200 | 9800 | 8400 | 4200 |
| областной бюджет | 45500 | 28000 | 24500 | 21000 | 10500 |
| внебюджетные средства | 27300 | 16800 | 14700 | 12600 | 6300 |
| **2.** | **Задача 2. Благоустройство общественных территорий** | | | | | | | | | |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту и благоустройству общественных территорий:  1.Установка скамеек  2.Установка урн  3.Обустройство детской игровой площадки  4.Освещение  4. Озеленение | Администрация Лесновского сельского поселения | 2018-  2022 | 1.2.1 | Бюджет  сельского поселения | 100163,208 | 40000 | 12610,44 | 21600 | 16000 |
| областной бюджет | 400652,832 | 160000 | 50441,76 | 86400 | 64000 |

<2>корректируется после заключения соглашений с Правительством Новгородской области о предоставлении субсидий из областного бюджета и принятия решения Совета депутатов Лесновского сельского поселения о бюджете Лесновского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период

Приложение 2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Лесновского сельского поселения на 2018-2022 годы»

**Адресный перечень**

**дворовых территорий МКД, расположенных на территории Лесновского сельского поселения, подлежащих благоустройству в 2018-2022 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории многоквартирного дома | Площадь дворовой территории, кв.м. | Площадь асфальтобетонного покрытия, требующего ремонта, кв. м. | Перечень видов работ | | Планируемый период благоустройства\* |
| Согласно минимальному перечню (указать виды работ) | Согласно дополнительному перечню (указать виды работ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ул. 60 лет СССР, д. 14 | 300 | -- | скамейки, урны | -- | 2018 г. |
| 2 | ул. 60 лет СССР, д. 16 | 400 | -- | скамейки, урны | -- | 2018 г. |
| 3 | Площадь Мира, д. 2 | 150 | -- | скамейки, урны | -- | 2018 г. |
| 4 | Площадь Мира, д. 4 | 200 | -- | скамейки, урны | -- | 2018 г. |
| 5 | Площадь Мира, д. 6 | 200 | -- | скамейки, урны | -- | 2018 г. |
| 6 | ул. 60 лет СССР, д. 12 | 250 | -- | скамейки, урны | -- | 2019 г. |
| 7 | ул. 60 лет СССР, д. 8 корп. 2 | 150 | -- | скамейки, урны | -- | 2019 г. |
| 8 | ул. 60 лет СССР, д. 4 | 200 | -- | скамейки, урны | -- | 2019 г. |
| 9 | ул. 60 лет СССР, д. 8 | 150 | -- | скамейки, урны | -- | 2020 г. |
| 10 | ул. 60 лет СССР, д. 6 | 150 | -- | скамейки, урны | -- | 2020 г. |
| 11 | ул. 60 лет СССР, д. 4 корп. 2 | 200 | -- | скамейки, урны | -- | 2021 г. |
| 12 | ул. 60 лет СССР, д. 6 корп. 2 | 200 | -- | скамейки, урны | -- | 2021 г. |
| 13 | ул. 60 лет СССР, д. 10 | 300 | -- | скамейки, урны | -- | 2022 г. |

\*Плановый период проведения работ по благоустройству дворовых территорий ежегодно актуализируется в зависимости от лимитов выделяемых бюджетных средств на реализацию муниципальных программ, направленных на формирование комфортной городской среды.

Приложение 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Лесновского сельского поселения на 2018-2022 годы»

**Адресный перечень**

**общественных территорий, расположенных на территории Лесновского сельского поселения, подлежащих благоустройству в 2018-2022 гг.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес общественной территории | Перечень видов работ по благоустройству | Планируемый период благоустройства |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Площадь Мира, д. 1  (общественный центр) | скамейки, урны | 2018 г. |
| 2 | Проезд № 3, проезд № 4, проезд № 6  (между ул. Дружбы народов и ул. 60 лет СССР) | освещение | 2018 г. |
| 3 | ул. Новгородская | освещение | 2018 г. |
| 4 | ул. 60 лет СССР | освещение | 2018 г. |
| 5 | ул. Дружбы народов | освещение | 2018 г. |
| 6 | Площадь Мира, д. 1  (детская игровая площадка) | качели на стойках с сиденьями, горка, скамейки, урны, стойка баскетбольная со щитом и сеткой, стенка - турник | 2018 г. |
| 7 | Площадь Мира, д. 1 | скамейки | 2019 г. |
| 8 | Площадь Мира, д. 1  (детская игровая площадка) | футбольные ворота с баскетбольным щитком | 2020 г. |
| 9 | Площадь Мира, д. 1  (общественный центр) | озеленение | 2021 г. |
| 10 | ул. 60 лет СССР  (зона отдыха) | озеленение | 2021 г. |
| 11 | ул. 60 лет СССР, д. 16  (детская игровая площадка) | озеленение | 2021 г. |
| 12 | ул. 60 лет СССР, д. 16  (детская игровая площадка) | озеленение | 2022 г. |