Российская Федерация

Новгородская область Новгородский район

Администрация Лесновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  03.04.2017  № 15

д.Лесная

О проведении 2-месячника весенней санитарной очистки и благоустройства на территории Лесновского сельского поселения

В целях улучшения очистки улиц, тротуаров, дворовых территорий от грязи и мусора, наведения санитарного порядка на территории Лесновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период с 03 апреля  2017 года  по 02 июня 2017 года провести на территории Лесновского сельского поселения 2-месячник весенней санитарной очистки, благоустройства и озеленения.

2. Утвердить состав муниципальной комиссии по проведению 2-месячника весенней санитарной очистки и благоустройства территории поселения.

3. Утвердить план мероприятий по проведению 2-месячника весенней санитарной очистки и благоустройства территории поселения.

4. Комиссии подвести итоги 2-месячника весенней санитарной очистки и благоустройства территории поселения до 01 июля 2017 года.

5. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

6. Опубликовать Постановление в газете «Лесновский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Лесновского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.lesnaya-adm.ru.

Глава Лесновского

сельского поселения                                       Е.Н.Соломахина

Утверждена

Постановлением

№ 15 от 03.04.2017 г.

СОСТАВ КОМИССИИ

по проведению 2-месячника весенней  санитарной очистки

благоустройства  и озеленения

Соломахина Екатерина Николаевна - глава поселения, председатель комиссии;

Члены комиссии:

Старостин Андрей Николаевич  - председатель Совета депутатов Лесновского сельского поселения;

Морозов Яков Яковлевич – председатель Общественного Совета;

Ковалева Наталья Сергеевна- представитель от ТСН в д.Лесная;

Кашина Ольга Михайловна- член Совета депутатов Лесновского сельского поселения;

Веренкиотова Лидия Никоновна- заместитель председатель Совета ветеранов.

Кривонос Артем Сергеевич- служащий юрисконсульт администрации Лесновского  сельского поселения.

Утвержден

Постановлением

№ 15 от 03.04.2017 г.

П Л А Н

мероприятий по проведению 2-месячника весенней санитарной очистки,

благоустройства и озеленения на территории поселения

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработать и утвердить план мероприятий по благоустройству и озеленению территория Лесновского сельского поселения | апрель | администрация |
| 2 | Провести информационно-разъяснительную работу среди населения по вопросам проведения благоустройства и озеленения д.Лесная | апрель | Администрация сельского поселения, Депутаты Общественный Совет Совет ветеранов Комиссия по благоустройству |
| 3 | Объявить смотр конкурс цветников, клумб на территории Лесновского сельского поселения | апрель | Комиссия. по благоустройству |
| 4 | Организовать проведение2-х месячника по благоустройству и санитарной очистке Лесновского сельского поселения | Апрель-май | Администрация сельского поселения, Депутаты Общественный Совет Совет ветеранов Комиссия по благоустройству |
| 5 | Организовать разбивку клумб и цветников около административных зданий организаций, учреждений, общественных местах, около многоквартирных домов | Апрель-май | Руководители предприятий и организаций Главы личных хозяйств ТСЖ, ТСН |
| 6 | Организовать экологические субботники, еженедельные санитарные дни по очистке и благоустройству, ликвидации несанкционированных свалок в д.Лесная Принять действенные меры по предотвращению дальнейшего их образования |  | Администрация сельского поселения, Депутаты Общественный Совет Совет ветеранов Комиссия по благоустройству ТСН, ТСЖ |
| 7 | Уборка улиц, тротуаров и площадок от грязи и мусора | с 03.04.2017 по 02.06.2017 | администрация ТСЖ, ТСН, жители |
| 8 | Посадка деревьев, цветов | с 04.05.2017 по 02.06.2017 | администрация ТСЖ,ТСН, жители, организации |
| 9 | Побелка деревьев, поребриков, клумб | с 04.05.2017 по 02.06.2017 | администрация ТСЖ,ТСН жители, организации |
| 10 | Ремонт малых архитектурных форм и их покраска | с 20.04.2017 по 02.06.2017 | администрация, ТСЖ,ТСН |
| 11 | Систематически освещать тему «Благоустройство» на сайте Лесновского сельского поселения | В течении года | Ответственный за сайт Лесновского сельского поселения |
| 12 | Подведение итогов проведения 2-месячника санитарной очистки, благоустройства и озеленения | до 01.07.2017 | Комиссия по благоустройству |