Российская Федерация

Новгородская область Новгородский район

Администрация Лесновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.12.2017 № 95

д. Лесная

О внесении изменений в постановление администрации Лесновского сельского поселения от 10.11.2017 № 80 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Лесновского сельского поселения на 2018-2022 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Новгородской области от 01.09.2017 № 305 «Об утверждении государственной программы Новгородской области «Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований Новгородской области на 2018 - 2022 годы», Уставом Лесновского сельского поселения, постановлением Администрации Лесновского сельского поселения от 17.07.2017 № 42 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Лесновского сельского поселения, их формирования и реализации», в целях повышения уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов на территории Лесновского сельского поселения, повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов на территории Лесновского сельского поселения,

Администрация Лесновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в постановление администрации Лесновского сельского поселения от 10.11.2017 № 80 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Лесновского сельского поселения на 2018-2022 годы»:

  - Приложение 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Лесновского сельского поселения на 2018-2022 годы» изложить в прилагаемой редакции.

  - Приложение 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Лесновского сельского поселения на 2018-2022 годы» изложить в прилагаемой редакции.

  - Приложение 3 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Лесновского сельского поселения на 2018-2022 годы» изложить в прилагаемой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лесновский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Лесновского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:www.lesnaya - adm.ru.

Глава Лесновского сельского поселения				Е.Н. Соломахина

Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Лесновского сельского поселения

на 2018-2022 годы»

«Мероприятия муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Лесновского сельского поселения на 2018-2022 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (руб.)<2> |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнение работ по ремонту и благоустройству дворовых территорий МКД: 1.Установка скамеек 2.Установка урн 3. Освещение 4. Приобретение и укладка тротуарной плитки 5. Озеленение 6. Приобретение и установка ограждения 7. Устройство парковки 8. Устройство, модернизация, реконструкция контейнерной площадки для твердо-бытовых отходов 9. Устройство пандуса | Администрация Лесновского сельского поселения | 2018- 2022 | 1.1.1 | Бюджет сельского поселения | 18200,0 | 11200 | 9800 | 8400 | 4200 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 13650,0 | 8400,0 | 7350,0 | 6300,0 | 3150,0 |
| 2. | Задача 2. Благоустройство общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту и благоустройству общественных территорий: 1.Установка скамеек 2.Установка урн 3. Приобретение и установка ограждения 4. Обустройство детской игровой площадки 5.Озеленение 6. Освещение 7. Устройство, модернизация, реконструкция контейнерной площадки для твердо-бытовых отходов 8. Обустройство спортивной площадки 9. Приобретение и укладка тротуарной плитки | Администрация Лесновского сельского поселения | 2018- 2022 | 1.2.1 | Бюджет сельского поселения | 100163,21 | 40000 | 12610,44 | 21600 | 16000 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<2>корректируется после заключения соглашений с Правительством Новгородской области о предоставлении субсидий из областного бюджета и принятия решения Совета депутатов Лесновского сельского поселения о бюджете Лесновского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период

Приложение 2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Лесновского сельского поселения на 2018-2022 годы»

Адресный перечень

дворовых территорий МКД, расположенных на территории Лесновского сельского поселения, подлежащих благоустройству в 2018-2022 гг.

| № п/п | Адрес дворовой территории многоквартирного дома | Площадь дворовой территории, кв.м. | Площадь асфальтобетонного покрытия, требующего ремонта, кв. м. | Перечень видов работ |  | Планируемый период благоустройства* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласно минимальному перечню (указать виды работ) | Согласно дополнительному перечню (указать виды работ) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Площадь Мира, д. 1 | 7251 | -- | скамейки, урны | -- | 2018 г. |
|  | Площадь Мира, д. 1 | 7251 | -- | -- | тротуарная плитка | 2019 г. |
|  | Площадь Мира, д. 1 | 7251 | -- | освещение |  | 2020 г. |
|  | Площадь Мира, д. 1 | 7251 | -- | -- | озеленение | 2021 г. |
|  | Площадь Мира, д. 1 | 7251 | -- | -- | ограждение | 2022 г. |
| 2 | Площадь Мира, д. 2 | 1601 | -- | скамейки, урны | -- | 2018 г. |
|  | Площадь Мира, д. 2 | 1601 | -- | освещение | -- | 2019 г. |
|  | Площадь Мира, д. 2 | 1601 | -- | -- | озеленение | 2021 г. |
| 3 | Площадь Мира, д. 4 | 2028 | -- | скамейки, урны | -- | 2018 г. |
|  | Площадь Мира, д. 4 | 2028 | -- | -- | озеленение | 2020 г. |
|  | Площадь Мира, д. 4 | 2028 | -- | освещение | -- | 2022 г. |
| 4 | Площадь Мира, д. 6 | 2265 | -- | скамейки, урны | -- | 2018 г. |
|  | Площадь Мира, д. 6 | 2265 | -- | освещение | -- | 2019 г. |
|  | Площадь Мира, д. 6 | 2265 | -- | скамейки, урны | -- | 2020 г. |
|  | Площадь Мира, д. 6 | 2265 | -- | -- | озеленение | 2021 г. |
| 5 | ул. 60 лет СССР, д. 2 | 3282 | -- | скамейки, урны | -- | 2018 г. |
|  | ул. 60 лет СССР, д. 2 | 3282 | -- | -- | озеленение | 2019 г. |
|  | ул. 60 лет СССР, д. 2 | 3282 | -- | -- | ограждение | 2020 г. |
| 6 | ул. 60 лет СССР, д. 4 корп. 2 | 2359 | -- | скамейки, урны | -- | 2018 г. |
|  | ул. 60 лет СССР, д. 4 корп. 2 | 2359 | -- | освещение | -- | 2019 г. |
|  | ул. 60 лет СССР, д. 4 корп. 2 | 2359 | -- | -- | озеленение | 2020 г. |
| 7 | ул. 60 лет СССР, д. 16 | 3998 | -- | -- | озеленение | 2019 г. |
|  | ул. 60 лет СССР, д. 16 | 3998 | -- | скамейки, урны | -- | 2020 г. |
|  | ул. 60 лет СССР, д. 16 | 3998 | -- | освещение | -- | 2022 г. |
| 8 | ул. 60 лет СССР, д. 4 | 1625 | -- | скамейки, урны | -- | 2018 г. |
|  | ул. 60 лет СССР, д. 4 | 1625 | -- | -- | озеленение | 2020 г. |
|  | ул. 60 лет СССР, д. 4 | 1625 | -- | -- | ограждение | 2021 г. |
| 9 | ул. 60 лет СССР, д. 6 корп. 2 | 2062 | -- | скамейки, урны |  | 2019 г. |
|  | ул. 60 лет СССР, д. 6 корп. 2 | 2062 | -- | -- | устройство парковки | 2020 г. |
|  | ул. 60 лет СССР, д. 6 корп. 2 | 2062 | -- | освещение | -- | 2021 г. |
|  | ул. 60 лет СССР, д. 6 корп. 2 | 2062 | -- | -- | озеленение | 2022 г. |
| 10 | ул. 60 лет СССР, д. 14 | 3900 | -- | скамейки, урны | -- | 2018 г. |
|  | ул. 60 лет СССР, д. 14 | 3900 | -- | -- | устройство, модернизация, реконструкция контейнерной площадки для твердо- бытовых отходов | 2019 г. |
|  | ул. 60 лет СССР, д. 14 | 3900 | -- | -- | озеленение | 2020 г. |
|  | ул. 60 лет СССР, д. 14 | 3900 | -- | освещение | -- | 2021 г. |
|  | ул. 60 лет СССР, д. 14 | 3900 | -- | -- | ограждение | 2022 г. |
| 11 | ул. 60 лет СССР, д. 6 | 3336 | -- | скамейки, урны | -- | 2018 г. |
|  | ул. 60 лет СССР, д. 6 | 3336 | -- | -- | озеленение | 2019 г. |
|  | ул. 60 лет СССР, д. 6 | 3336 | -- | освещение | -- | 2021 г. |
|  | ул. 60 лет СССР, д. 6 | 3336 | -- | -- | ограждение | 2022 г. |
| 12 | ул. 60 лет СССР, д. 8 корп. 2 | 2120 | -- | скамейки, урны | -- | 2018 г. |
|  | ул. 60 лет СССР, д. 8 корп. 2 | 2120 | -- | освещение | -- | 2019 г. |
|  | ул. 60 лет СССР, д. 8 корп. 2 | 2120 | -- | -- | озеленение | 2020 г. |
|  | ул. 60 лет СССР, д. 8 корп. 2 | 2120 | -- | -- | ограждение | 2021 г. |
| 13 | ул. 60 лет СССР, д. 8 | 1627 | -- | скамейки, урны | -- | 2018 г. |
|  | ул. 60 лет СССР, д. 8 | 1627 | -- | -- | ограждение | 2019 г. |
|  | ул. 60 лет СССР, д. 8 | 1627 | -- | -- | озеленение | 2020 г. |
| 14 | ул. 60 лет СССР, д. 8 | 1627 | -- | скамейки, урны | -- | 2018 г. |
|  | ул. 60 лет СССР, д. 8 | 1627 | -- | -- | ограждение | 2019 г. |
|  | ул. 60 лет СССР, д. 8 | 1627 | -- | -- | озеленение | 2020 г. |
|  | ул. 60 лет СССР, д. 8 | 1627 | -- | освещение | -- | 2021 г. |
|  | ул. 60 лет СССР, д. 8 | 1627 | -- | -- | устройство пандуса | 2022 г. |
|  | ул. 60 лет СССР, д. 12 | 3996 | -- | скамейки, урны | -- | 2018 г. |
|  | ул. 60 лет СССР, д. 12 | 3996 | -- | -- | озеленение | 2019 г. |
|  | ул. 60 лет СССР, д. 12 | 3996 | -- | освещение | -- | 2020 г. |
|  | ул. 60 лет СССР, д. 12 | 3996 | -- | -- | ограждение | 2021 г. |
|  | ул. 60 лет СССР, д. 12 | 3996 | -- | -- | тротуарная плитка | 2022 г. |

*Плановый период проведения работ по благоустройству дворовых территорий ежегодно актуализируется в зависимости от лимитов выделяемых бюджетных средств на реализацию муниципальных программ, направленных на формирование комфортной городской среды.

Приложение 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Лесновского сельского поселения на 2018-2022 годы»

Адресный перечень

общественных территорий, расположенных на территории Лесновского сельского поселения, подлежащих благоустройству в 2018-2022 гг.

| № п/п | Адрес общественной территории | Перечень видов работ по благоустройству | Планируемый период благоустройства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ул. 60 лет СССР, д. 16 (детская площадка № 1) | озеленение | 2018 г. |
|  | ул. 60 лет СССР, д. 16 (детская площадка № 1) | ограждение | 2019 г. |
| 2 | ул. 60 лет СССР, д. 8 кор. 2 (детская площадка № 2) | скамейки, урны | 2018 г. |
|  | ул. 60 лет СССР, д. 8 кор. 2 (детская площадка № 2) | освещение | 2019 г. |
|  | ул. 60 лет СССР, д. 8 кор. 2 (детская площадка № 2) | ограждение | 2020 г. |
|  | ул. 60 лет СССР, д. 8 кор. 2 (детская площадка № 2) | карусель, озеленение | 2021 г. |
|  | ул. 60 лет СССР, д. 8 кор. 2 (детская площадка № 2) | песочница | 2022 г. |
| 3 | ул. 60 лет СССР, д. 10 (детская площадка № 3) | ограждение | 2018 г. |
|  | ул. 60 лет СССР, д. 10 (детская площадка № 3) | озеленение | 2019 г. |
|  | ул. 60 лет СССР, д. 10 (детская площадка № 3) | устройство, модернизация, реконструкция контейнерной площадки для твердо- бытовых отходов | 2020 г. |
|  | ул. 60 лет СССР, д. 10 (детская площадка № 3) | освещение | 2021 г. |
|  | ул. 60 лет СССР, д. 10 (детская площадка № 3) | скамейки, урны | 2022 г. |
| 4 | ул. 60 лет СССР, д. 17 (парк отдыха) | скамейки, урны | 2018 г. |
|  | ул. 60 лет СССР, д. 17 (парк отдыха) | озеленение | 2019 г. |
|  | ул. 60 лет СССР, д. 17 (парк отдыха) | ограждение | 2020 г. |
|  | ул. 60 лет СССР, д. 17 (парк отдыха) | тротуарная плитка | 2021 г. |
|  | ул. 60 лет СССР, д. 17 (парк отдыха) | установка искусственных дорожных неровностей | 2022 г. |
| 5 | Площадь Мира, д. 1 (спортивная площадка) | скамейки, урны | 2018 г. |
|  | Площадь Мира, д. 1 (спортивная площадка) | качели на стойках с сиденьями, горка, стойка баскетбольная со щитом и сеткой, стенка - турник | 2019 г. |
|  | Площадь Мира, д. 1 (спортивная площадка) | футбольные ворота с баскетбольным щитком | 2020 г. |
|  | Площадь Мира, д. 1 (спортивная площадка) | спортивная площадка с резиновым покрытием | 2021 г. |
|  | Площадь Мира, д. 1 (спортивная площадка) | спортивная площадка с резиновым покрытием | 2022 г. |
| 6 | Площадь Мира, д. 1 (сквер перед зданием общественного центра) | скамейки, урны | 2018 г. |
|  | Площадь Мира, д. 1 (сквер перед зданием общественного центра) | тротуарная плитка | 2019 г. |
|  | Площадь Мира, д. 1 (сквер перед зданием общественного центра) | озеленение | 2020 г. |
|  | Площадь Мира, д. 1 (сквер перед зданием общественного центра) | ограждение | 2021 г. |
|  | Площадь Мира, д. 1 (сквер перед зданием общественного центра) | освещение | 2022 г. |