Российская Федерация

Новгородская область Новгородский район

Администрация Лесновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2012 г. № 124

д. Лесная

Об утверждении отчета по плану мероприятий

по благоустройству за 2012 г.

Рассмотрев отчет по плану мероприятий по благоустройству Лесновского сельского поселения,

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Отчет о выполненных мероприятий по благоустройству и озеленению территории Лесновского сельского поселения в 2012 году (приложение 1 к настоящему Распоряжению).

2. Опубликовать постановление в газете «Звезда» и разместить на официальном сайте Администрации Лесновского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.lesnayaadm.ru.

Глава Лесновского  Сельского поселения						О.В.Ноак

Приложение № 1

к Постановлению

от 25.12.2012 № 124

П Л А Н

мероприятий по реализации Плана мероприятий на благоустройство и озеленению территории

Лесновского сельского поселения в 2012 год

| № пп | Наименование работ | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уборка снега с территории дорог, дворовых территорий, территорий учреждений, организаций | Январь-март | Администрация сельского поселения, Руководители учреждений и организаций, находящихся на территории сельского поселения | Выполнено |
| 2 | Организация проведения информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам проведения благоустройства и озеленения населенных пунктов | в течение года | Администрация сельского поселения, Руководители учреждений и организаций, находящихся на территории сельского поселения Совет депутатов | выполнено |
| 3 | Организация работ по уничтожению сухой травы (обжиг) на территории поселения | апрель | Администрация сельского поселения, Руководители учреждений и организаций, находящихся на территории сельского поселения Совет депутатов | Выполнено Постановление от 06.04.2012 № 18 |
| 4 | Организация проведения санитарно- экологического двухмесячника по очистке населенных пунктов | апрель | Глава сельского поселения, Руководители учреждений и организаций, находящихся на территории сельского поселения Совет депутатов | Выполнено Постановление от 12.04.2012 № 20 |
| 5 | Утверждение Правил содержания объектов благоустройства, организации уборки, обеспечения чистоты и порядка на территории Лесновского сельского поселения | май | Администрация сельского поселения, Совет депутатов | Выполнено Решение Совета депутатов № 58 от 14.05.2012 г. |
| 6 | Организация проведения работ по благоустройству территории поселения (покраска детских площадок, установка ограждения (с учетом сварочных работ), покраска скамеек, очистка и побелка поребриков) | май-август | Глава сельского поселения, Руководители учреждений и организаций, находящихся на территории сельского поселения Совет депутатов | выполнено |
| 7 | Организация массовой посадки деревьев и кустарников в населенных пунктах, посадка цветов на клумбах и цветниках поселения | апрель-май октябрь- ноябрь | Глава сельского поселения, Руководители учреждений и организаций, находящихся на территории сельского поселения Совет депутатов С привлечением населения, учащихся школ | выполнено |
| 8 | Организация работ по выпиловке больных и старовозврастных деревьев, распиловка сучьев и веток на территории поселения | апрель-август | Глава сельского поселения, Руководители учреждений и организаций, находящихся на территории сельского поселения Совет депутатов | выполнено |
| 9 | Организация работ по приведению в надлежащее состояние территории поселения (косьба травы) | май- сентябрь | Глава сельского поселения, Руководители учреждений и организаций, находящихся на территории сельского поселения Совет депутатов | выполнено |
| 10 | Организация работ на текущий (ямочный) ремонт дорог на территории населенного пункта | май-октябрь | Глава сельского поселения, Руководители учреждений и организаций, находящихся на территории сельского поселения Совет депутатов | Выполнено сентябрь |
| 11 | Организация работ по приведению в надлежащее состояние территории поселения (уборка снега) | ноябрь – декабрь | Глава сельского поселения, Руководители учреждений и организаций, находящихся на территории сельского поселения Совет депутатов | выполнено |
| 12 | Организовать и обеспечить регулярный сбор и вывоз твердых бытовых отходов на полигон ТБО по графику администрации сельского поселения | в течение года | Администрация сельского поселения, Руководители учреждений и организаций находящихся на территории сельского поселения Совет депутатов | выполнено |
| 13 | Принятие мер по ликвидации несанкционированных свалок и по дальнейшему недопущению их образования | в течение года | Администрация сельского поселения, Руководители учреждений и организаций, находящихся на территории сельского поселения Совет депутатов | Выполнено Ликвидировано две свалки |
| 14 | Организация ежегодного конкурса на лучшую придомовую территорию | май – июнь | Комиссия | выполнено |
| 15 | Подведение итогов конкурса на лучшую придомовую территорию | июнь | Комиссия | выполнено |
| 16 | Выявление административных правонарушений правил организации благоустройства и озеленения территории, правил организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | в течение года | Администрация сельского поселения Депутаты УМВД по Новгородскому району | выполнено |
| 17 | Установка детской площадки | Март-апрель | Администрация сельского поселения, Совет депутатов | выполнено |
| 18 | Установка энергосберегающих ламп, ремонт сетей уличного освещения | май | Администрация сельского поселения, Совет депутатов | выполнено |