Российская Федерация

Новгородская область Новгородский район

Совет депутатов

Лесновского сельского поселения

# РЕШЕНИЕ

от 30.01.2014  № 137

д. Лесная

Об утверждении плана ремонта дорог и дворовых территорий

Лесновского сельского поселения на 2014-2015 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Лесновского сельского поселения,

Совет депутатов Лесновского сельского поселения

РЕШИЛ:

- Утвердить План ремонта дорог и дворовых территорий Лесновского сельского поселения на 2014-2015 гг.

- Опубликовать Решение  в газете «Звезда» и на официальном сайте Администрации Лесновского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.lesnayaadm.ru.

Глава Лесновского  Сельского поселения			       О.В.Ноак

Утверждено Решением Совета Депутатов

Лесновского сельского поселения

30.01.2014 № 137

План ремонта дорог на территории Лесновского сельского поселения 2014-2015 гг.

|  | Наименование объекта | Протяженность м, | Виды работ | сроки | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул.60 лет СССР, проезд № 9, проезд № 10 | 2272,2 | асфальт | Апрель-октябрь | По мере поступления денежных средств 144 тыс.руб. |