Российская Федерация

Новгородская область Новгородский район

Совет депутатов

Лесновского сельского поселения

Решение

от  23 мая 2011 № 20

д. Лесная

Об утверждении программы

комплексного развития коммунальной

инфраструктуры Лесновского сельского

поселения Новгородского муниципального

района на 2011 - 2014 годы

(в ред. Решения от 24.06.2011 № 23)

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Уставом Лесновского сельского поселения

Совет депутатов Лесновского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры Лесновского сельского поселения Новгородского муниципального  района на 2011 - 2014 годы.

2. Поручить Администрации Лесновского сельского поселения до 1 марта года, следующего за отчетным, представлять Совету депутатов Лесновского сельского поселения информацию о ходе реализации указанной Программы.

3. Опубликовать решение в газете «Звезда»

Глава Лесновского

сельского поселения                                                           О.В. Ноак

Утверждена Решением

Совета депутатов Лесновского

сельского поселения

от 23 мая 2011 № 20

Программа
комплексного развития коммунальной

инфраструктуры Лесновского сельского

поселения Новгородского муниципального

района на 2011 - 2014 годы

# Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Лесновского сельского поселения на 2011 - 2013 годы |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | федеральные законы: от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| Заказчик Программы | Администрация Лесновского сельского поселения |
| Основные разработчики Программы | Администрация Лесновского сельского поселения Организации коммунального комплекса: Филиал «МП ЖКХ НЖКС» «Новгородский филиал» ОАО «МРСК Северо-запада» по Новгородской области ОАО «Новгородские областные коммунальные электрические сети» |
| Исполнители Программы | Организации коммунального комплекса |
| Основные цели и задачи Программы | Обеспечение комфортных условий проживания населения Лесновского сельского поселения. Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Лесновского сельского поселения. Повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг. Развитие систем коммунальной инфраструктуры: водоснабжения и водоотведения, тепло-, электроснабжения. |
| Основные мероприятия Программы | Разработка совместно с организациями коммунального комплекса мероприятий по реконструкции и развитию коммунальной инфраструктуры, необходимой для обеспечения освоения земельных участков, предназначенных под застройку, соответствующими инженерными коммуникациями |
| Сроки реализации Программы | 2011 - 2014 годы |
| Механизм реализации Программы | Программа осуществляется через инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, разработанные на основании технических заданий, выдаваемых Администрацией Лесновского сельского поселения на разработку инвестиционной программы организации коммунального комплекса, которое должно содержать перечень экономических и технических целевых показателей, характеризующих производственную деятельность организации коммунального комплекса до и после завершения реализации инвестиционной программы |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Обновление инженерной инфраструктуры Лесновского сельского поселения, снижение эксплуатационных затрат. Устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг. Развитие теплоснабжения: - повышение надежности и качества горячего водоснабжения и теплоснабжения; - обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов - развитие водоснабжения и водоотведения: - повышение надежности водоснабжения и водоотведения; - повышение экологической безопасности в зоне жизнедеятельности человека; - снижение уровня потерь питьевой воды; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции; Развитие систем канализации: - реконструкция БОС - модернизация главных канализационных коллекторов и уличных канализационных сетей |
| Источники финансирования Программы | Источниками финансирования являются средства, поступающие от реализации товаров (оказания услуг) организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации настоящей Программы, в части установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей Лесновского сельского поселения (части территории Лесновского сельского поселения), а также за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения и определяются в дальнейшем в соответствии с инвестиционными программами конкретных организаций коммунального комплекса. |
| Организация контроля | Администрация Лесновского сельского поселения до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет в Администрацию Новгородского муниципального района информацию о ходе реализации Программы. |

2. Введение

Настоящая Программа разработана на основании федеральных законов от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Устава Лесновского сельского поселения, в соответствии с Генеральным планом Лесновского сельского поселения.

Вступление в силу Федерального закона № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» в значительной степени изменяет методику образования тарифов на услуги муниципальных и иных организаций коммунального комплекса, а также предусматривает механизм установления платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Одним из этапов реализации механизма установления платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения является разработка и утверждение настоящей Программы, в задачу которой входит создание условий для обеспечения земельных участков, определенных под строительство, коммунальной инфраструктурой.

Настоящая Программа является одним из оснований для выдачи организациям коммунального комплекса технических заданий по разработке инвестиционных программ развития систем коммунальной инфраструктуры.

3. Характеристика существующей коммунальной инфраструктуры Лесновского сельского поселения

3.1. Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

В Лесновском сельском поселении существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды населенных пунктов поселения, а также потребности предприятий, функционирующих на территории поселения.

Основным поставщиком воды в Лесновском  сельском поселении  является Филиал «МП ЖКХ НЖКС» «Новгородский филиал», основным источником водоснабжения – река Шелонь.

В настоящее время водоснабжение Лесновского сельского поселения осуществляется от одной станции водозабора с последующей подготовкой воды на водоочистных сооружениях.

В процессе реализации Программы планируется перекладка сетей водопровода в д. Лесная общей протяженностью 500 метров: 150 метров в 2012 году (приблизительная стоимость 603,96 тыс. руб.), 150 метров в 2013 году (приблизительная стоимость 603,96 тыс. руб.), 200 метров в 2014 году (приблизительная стоимость 603,96 тыс. руб).

Инженерные сети водоснабжения

Водоснабжение Лесновского сельского поселения осуществляется после подготовки воды на водоочистных сооружениях. Очищенная вода подается по водопроводным сетям, общая протяженность которых составляет 9100 метров.

Непосредственно водоснабжение потребителей осуществляется через повысительную насосную станцию (ПНС) установленную в д. Лесная.

Водоотведение

В Лесновском сельском поселении существует централизованная система хозяйственно-бытового водоотведения, которая служит для отведения хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод и находится в хозяйственном ведении филиала «МП ЖКХ НЖКС» «Новгородский филиал».

Стоки по существующей системе самотечных коллекторов, канализационных насосных станций и напорных коллекторов собираются и подаются на биологические очистные сооружения (БОС), расположенные в деревне Лесная.

БОС предусматривают биологическую очистку стоков с доочисткой на аэрируемых биопрудах и доведением концентрации загрязнения до предельно допустимой для водоемов рыбохозяйственного назначения.

Общая протяженность сетей водоотведения составляет 3500 метров.

В процессе реализации Программы планируется реконструкция КНС № 1, КНС № 2, а именно: в 2012 году - замена трубопроводов (приблизительная стоимость 254,08 тыс. руб.), в 2013 году – замена насосного оборудования (приблизительная стоимость 254,08 тыс. руб.), в 2014 году – ремонт здания и электрооборудования (приблизительная стоимость 254,08 тыс. руб.).

Также планируется капитальный ремонт БОС д. Лесная: в 2012 году – ремонт аэротенков (приблизительная стоимость 213,88 тыс. руб.), в 2013 году – устройство иловой камеры (приблизительная стоимость 213,88 тыс. руб.), в 2014 году – ремонт здания и замена технологического оборудования (приблизительная стоимость 213,88 тыс. руб.).

3.3. Теплоснабжение

В настоящее время теплоснабжение промышленных предприятий, общественной застройки и жилого сектора Лесновского сельского поселения осуществляется от  промышленно-отопительной котельной.

Частный сектор отапливается печами и индивидуальными газовыми двухконтурными котлами.

Основным поставщиком тепловой энергии в поселении является филиал «МП ЖКХ НЖКС» «Новгородский филиал». Предприятие эксплуатирует одну котельную (суммарная мощность 6,450 Гкал/час) и 7500 метров тепловых сетей в двухтрубном исполнении.

В процессе реализации Программы планируется:

1) Замена теплосети ЦО к ж/д № 1-19 ул. Дружба народов (700 м.п) на новые в ППУ изоляции протяженностью 700 метров - в 2012 году (приблизительная стоимость 1269,18 тыс. руб.);

2) Замена теплосети ЦО от котельной до ж/д № 2 ул. Дружбы народов (602 м.п.) на новые в ППУ протяженностью 602 метра - в 2013 году (приблизительная стоимость 1269,18 тыс. руб.);

3) Замена теплосети ЦО от ж/д № 2 ул. Дружбы народов до ж/д № 8, ул. 60 лет СССР (718 м.п) на новые ППУ изоляции протяженностью 718 метров – в 2014 году (приблизительная стоимость 1269,18 тыс. руб.).

3.4. Электроснабжение

Электроснабжение Лесновского сельского поселения осуществляется через одну подстанцию, напряжением 35/10 кВ, расположенную в населенном пункт  и входящих в энергоснабжающую сеть ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада».

4. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы

Основными целями настоящей Программы являются:

обеспечение комфортных условий проживания населения Лесновского сельского поселения;

улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Лесновского сельского поселения;

повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг.

Условием достижения поставленных целей является решение следующей основной задачи:

развитие систем коммунальной инфраструктуры: водоснабжения и водоотведения, тепло-, электроснабжения.

Сроки реализации настоящей Программы 2011 - 2013 годы.

Для решения задач настоящей Программы предполагается использование средств, полученных за счет установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых объектов недвижимости и тарифа организаций коммунального комплекса на подключение к системе коммунальной инфраструктуры. Пересмотр тарифов и надбавок производится в соответствии с действующим законодательством.

5. Развитие инфраструктуры Лесновского сельского поселения.

5.1. Водоснабжение

Мероприятия по совершенствованию системы водоснабжения и водоотведения в Лесновском сельском поселении, предусмотренные в рамках настоящей Программы, направлены на решение следующих задач:

повышение качества и надежности предоставляемых услуг водоснабжения и водоотведения;

повышение эффективности работы сооружений водоснабжения.

Реализация данных мероприятий позволит:

обеспечить перспективу развития жилой застройки и строительства промышленных объектов;

обеспечить осуществление устойчивого централизованного водоснабжения и водоотведения;

снизить уровень износа элементов системы водоснабжения и водоотведения;

снизить экологический риск;

повысить качество и надежность при одновременном снижении прямых эксплуатационных затрат и себестоимости оказываемых услуг.

Наименование мероприятий: ВОС, д. Лесная (ПЧ)

5.2 Водоотведение

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1 | - Реконструкция БОС |
| 2 | - Модернизация главных канализационных коллекторов и уличных канализационных сетей |
| 3 | - Установка приборов учета на водозаборах, установка частотных преобразователей, установка устройств плавного пуска двигателей |

Необходимо произвести инвентаризацию бесхозяйных сетей водоснабжения и водоотведения, бесхозяйных сетей коммунальной дождевой канализации  и включить их в Реестр муниципальной собственности.

5.3. Теплоснабжение

Теплоснабжение в Лесновском сельском поселении  будет развиваться по следующим направлениям:

Строительство котельной для организации горячего водоснабжения многоквартирных домов.

прокладка сетей теплоснабжения в пенополеуритановой изоляции;

осуществление модернизации и реконструкции котельных.

|  | - Наименование мероприятий |
| --- | --- |
|  | - Замена изношенных трубопроводов тепловых сетей отопления на трубы ТГИ ППУ (103 - 2,5 км.) |
|  | - Замена изношенных трубопроводов тепловых сетей ГВС на полипропиленовые трубы (50 км) |
|  | - Зона санзащиты. |

5.4. Электроснабжение

Распределение электроэнергии потребителям в Лесновском сельском поселении будет осуществляться как непосредственно от распределительных устройств центров питания, так и через существующие распределительные пункты (РП).