Российская Федерация

Новгородская область Новгородский район

Совет депутатов

Лесновского сельского поселения

Решение

от  24 июня 2011г. № 23

д. Лесная

О внесении изменений в решение

Совета депутатов от 23 мая 2011 № 20

«Об утверждении программы комплексного

развития коммунальной инфраструктуры

Лесновского сельского поселения

Новгородского муниципального района

на 2011 - 2013 годы»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденными приказом Министерства регионального развития от 06.05.2011 № 204 и в связи с подготовкой программы комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры Новгородской области на 2012-2014 годы, Совет депутатов Лесновского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Решение Совета депутатов Лесновского сельского поселения от 23 мая 2011 № 20 «Об утверждении программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Лесновского сельского поселения Новгородского муниципального района на 2011 - 2013 годы».

1.1. Увеличить срок реализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры до 2014 года (далее – Программа).

1.1.1. В наименовании решения Совета депутатов от 23.05.2011 № 20 «Об утверждении программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Лесновского сельского поселения Новгородского муниципального района на 2011-2013 годы»  цифры «2013» заменить цифрами «2014».

1.1.2. В пункте 1 Решения цифры «2013» заменить цифрами «2014».

1.1.3. В пункте «Сроки реализации Программы» Раздела «Паспорт Программы» цифры  «2013» заменить цифрами «2014».

1.2. Дополнить подпункт «Водоснабжение и водоотведение» пункта 3.1. Раздела 3 Программы абзацем следующего содержания:

«В процессе реализации Программы планируется перекладка сетей водопровода в д. Лесная общей протяженностью 500 метров: 150 метров в 2012 году (приблизительная стоимость 603,96 тыс. руб.), 150 метров в 2013 году (приблизительная стоимость 603,96 тыс. руб.), 200 метров в 2014 году (приблизительная стоимость 603,96 тыс. руб).».

1.3. Дополнить подпункт «Водоотведение» пункта 3.1. раздела 3 Программы абзацем следующего содержания:

«В процессе реализации Программы планируется реконструкция КНС № 1, КНС № 2, а именно: в 2012 году - замена трубопроводов (приблизительная стоимость 254,08 тыс. руб.), в 2013 году – замена насосного оборудования (приблизительная стоимость 254,08 тыс. руб.), в 2014 году – ремонт здания и электрооборудования (приблизительная стоимость 254,08 тыс. руб.).

Также планируется капитальный ремонт БОС д. Лесная: в 2012 году – ремонт аэротенков (приблизительная стоимость 213,88 тыс. руб.), в 2013 году – устройство иловой камеры (приблизительная стоимость 213,88 тыс. руб.), в 2014 году – ремонт здания и замена технологического оборудования (приблизительная стоимость 213,88 тыс. руб.).».

1.4. Дополнить подпункт «Теплоснабжение» пункта 3.3. раздела 3 Программы абзацем следующего содержания:

«В процессе реализации Программы планируется:

1) Замена теплосети ЦО к ж/д № 1-19 ул. Дружба народов (700 м.п) на новые в ППУ изоляции протяженностью 700 метров - в 2012 году (приблизительная стоимость 1269,18 тыс. руб.);

2) Замена теплосети ЦО от котельной до ж/д № 2 ул. Дружбы народов (602 м.п.) на новые в ППУ протяженностью 602 метра - в 2013 году (приблизительная стоимость 1269,18 тыс. руб.);

3) Замена теплосети ЦО от ж/д № 2 ул. Дружбы народов до ж/д № 8, ул. 60 лет СССР (718 м.п) на новые ППУ изоляции протяженностью 718 метров – в 2014 году (приблизительная стоимость 1269,18 тыс. руб.).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Звезда» и на официальном сайте Администрации Лесновского сельского поселения www. lesnayaadm.ru.

Глава Лесновского

сельского поселения                                                                 О.В.Ноак