Российская Федерация

Новгородская область Новгородский район

Администрация Лесновского сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25.04.2017 № 33-рг

д. Лесная

О внесении изменений в сроки осуществления

закупки по ремонту автомобильных дорог общего

пользования местного значения в границах

Лесновского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. г. № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

- Внести изменения в «План - график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Лесновского сельского поселения на 2017 год» в части сроков осуществления закупки по ремонту дорог общего пользования местного значения в границах Лесновского сельского поселения:

- начало осуществления закупки – май 2017 года;

- срок завершения работ по контракту – 31.08.2017 года;

- срок окончания исполнения контракта – 30.09.2017 года.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Лесновский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Лесновского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.lesnaya - adm.ru.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на главного специалиста администрации Лесновского сельского поселения Е.А.Лысенко.

Глава Лесновского  сельского поселения				Е.Н.Соломахина