Российская Федерация

Новгородская область Новгородский район

Администрация Лесновского сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30.06.2014 г. № 48-рг

д. Лесная.

Об утверждении план-графика подготовки жилищного

фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации

в зимних условиях 2014 -2015 г.г.

В соответствии с п.2.6.3, п.2.6.4. Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003г. № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план-график подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях 2014-2015 г.г. согласно приложению № 1.

2. ООО «Управляющая компания «Вече-2», ООО «Уездный город»                                     ТСЖ «Лесная 8», ТСЖ «Лесная 10», ТСЖ «Лесная 16», ТСЖ «Лесная 4»,ТСЖ «Мира 2», ТСЖ «Мира 6», ООО «ТК Новгородская»:

2.1. Организовать работу по подготовке жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях 2014-2015 гг. согласно утвержденного план-графика.

3. Предоставить до 01 сентября 2014 г. в администрацию Лесновского сельского поселения документы, утвержденные Постановлению Администрации Лесновского сельского поселения от 30.06.2014 г. № 39 «Об утверждении Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 годов», о готовности объектов МКД к эксплуатации в осеннее - зимний период 2014-2015 гг.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Усову С.А.

Глава Лесновского сельского поселения                                       Ноак О.В.

Приложение № 1

к Распоряжению

от 30.06.2014 г. № 48

ПЛАН- ГРАФИК

подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования

| № п/п | Жилищный фонд Лесновского сельского поселения, обслуживающая организация | Наименование работ | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Управляющая компания «Вече-2» (многоквартирные жилые дома по ул.60 лет СССР д.2, д.4 корп.2 д.6, д.6 корп.2, д.12, д.14, по ул. Площадь Мира д.1, д.4, по ул. Дружбы Народов д.5) | Ремонт кровли (д. 5 по ул. Дружбы народов, 2,4 корп. 2, 6 корп. 2, 6, 14, 12, по ул. 60 лет СССР, 4,1 по ул. Мира 1, смена вентилей и задвижек центрального отопления (на всех домах), радиаторы центрального отопления (4 корп.2,14, 12, 6 корп.2, 6, 2 по ул. 60 лет СССР), провести промывку, наладку систем отопления | 15.08.2014 г. |
| 2. | ООО «Уездный город» (многоквартирный дом по ул. 60 лет СССР д. 8 корп.2) | Устранить неисправности: ремонт систем центрального отопления, провести промывку, наладку систем отопления | 15.08.2014 г. |
| 3. | ТСЖ «Лесная 8» (многоквартирный дом по ул. 60 лет СССР д. 8) | Ремонт трубопровода, провести ремонт крыши, провести промывку, наладку систем отопления | 25.08.2014 г. |
| 4 | ТСЖ «Лесная 10» (многоквартирный дом по ул. 60 лет СССР д. 10) | Ремонт трубопровода ц/отопления, провести промывку, наладку систем отопления | 25.08.2014г. |
| 5 | ТСЖ «Лесная 16» (многоквартирный дом по ул. 60 лет СССР д. 16) | Провести промывку, наладку систем отопления | 25.08.2014 г. |
| 6 | ТСЖ «Лесная 4» (многоквартирный дом по ул. 60 лет СССР д. 4) | Провести промывку, наладку систем отопления | 25.08.2014 г. |
| 7 | ТСЖ «Мира 2» (многоквартирный дом по ул. Мира д. 2) | Провести промывку, наладку систем отопления | 25.08.2014 г. |
| 8 | ТСЖ «Мира 6» (многоквартирный дом по ул. Мира д.6) | Провести промывку, наладку систем отопления | 25.08.2014 г. |
| 9 | ООО «ТК Новгородская» | Ремонт участка тепловой сети на пл. Мира 2, 4, 6. | 01.07.2014 |